# Wardrobe Manager – Подробен план за действие за разработка

## 1. Въведение и цели на проекта

Цел: Да се разработи приложение Wardrobe Manager – AI базиран личен стилист и организатор на гардероба, който:

организира дрехите на потребителя в дигитален гардероб;

предлага модни комбинации (outfits), съобразени с повода, времето, сезона и личния стил;

визуализира как би изглеждал потребителят с дадени дрехи (със снимка);

може да препоръчва нови дрехи за покупка, само когато е необходимо и на база реални нужди от гардероба.

Приложението трябва да бъде изградено така, че екип от програмисти да може да го разработи стъпка по стъпка без нужда от допълнителни пояснения, като архитектурата на бекенда е базирана върху n8n за автоматизации, AI логика и интеграции с външни услуги.

## 2. Обхват на първа версия (MVP)

MVP трябва да включва минимум следните функционалности:

Регистрация и логин (email + парола, опционално OAuth на по-късен етап).

Потребителски профил: име, възраст, пол, размери, опционална снимка на лице/тяло (за визуализации).

Модул „Моят гардероб“: качване/снимане на дрехи, автоматична или полуавтоматична категоризация (тип, цвят, сезон, стил).

Табличен/картовиден изглед на всички дрехи с филтри (тип, цвят, сезон, използваемост).

Основен AI чат интерфейс за модни съвети (текстов), интегриран с n8n + LLM.

Базови AI предложения за outfits от вече наличните дрехи.

Интеграция с API за прогноза за времето, за да се съобразят предложенията с текущия и предстоящия ден.

Възможност за ръчно запазване на outfit (комбинация от дрехи) и преглед на списък със запазени outfits.

Функционалности за следващи версии (но трябва да са предвидени в архитектурата):

Гласови команди и гласови отговори.

Визуализации „потребител + дрехи“ чрез генеративен модел.

Интеграция с онлайн магазини (Fashion Days и др.).

Статистики (колко често се носи дадена дреха, cost-per-wear и т.н.).

„Gap analysis“ – откриване на липсващи ключови елементи в гардероба.

Помощник за пътуване (travel capsule / packing list).

## 3. Архитектура на системата

3.1. Компоненти

Frontend приложение (уеб) – SPA/SSR, например React или Next.js.

Backend API слой – REST/GraphQL API на Node.js (NestJS или Express) или друга избрана технология, който:

комуникира с базата данни;

управлява автентикация и авторизация;

обработва качени файлове (снимки);

извиква n8n workflows чрез HTTP/Webhook.

n8n инстанция – използва се като оркестратор на:

AI заявките (LLM, image generation);

интеграции с външни услуги (прогноза за времето, онлайн магазини);

сложни бизнес потоци (логика за препоръки, анализ на гардероба).

База данни – релационна (препоръчително PostgreSQL). Съдържа потребители, дрехи, outfits, usage история, препоръки и др.

Обектно сторидж решение за снимки (S3-совместим storage или еквивалент) – за съхранение на снимките на дрехи и снимките на потребителя.

Външни услуги:

LLM / AI доставчик (напр. OpenAI API) за текстови модни съвети;

Модел/услуга за класификация на дрехи (тип, цвят, стил, сезон);

API за прогноза за времето;

(по-късно) API за онлайн магазини (Fashion Days и други).

3.2. Поток на данни (общо описание)

Frontend изпраща заявка към Backend API (напр. „качване на дреха“).

Backend съхранява данните в базата и снимката в сториджа, след което извиква n8n webhook за класификация и тагване.

n8n извиква модел за класификация (или външен класификатор), връща резултатите към Backend, който актуализира записите за дрехата.

При чат с AI стилист: Frontend -> Backend -> n8n (workflow за AI) -> LLM / други услуги -> n8n -> Backend -> Frontend.

## 4. Функционални изисквания – детайлно

4.1. Модул „Регистрация и логин“

Потребителят може да се регистрира чрез:

email и парола (минимални критерии за сигурност);

опционална двуфакторна автентикация (за по-късен етап).

Потвърждаване на email (изпращане на линк/код).

Вход, изход, възстановяване на парола.

Backend: JWT или друг механизъм за сесии/токени.

n8n: не се занимава със сигурността, но може да получава user_id и контекст за конкретни workflows.

4.2. Потребителски профил

Полета: име, възраст, пол, височина, тегло (по избор), основни размери (S/M/L, EU размери и т.н.), стилови предпочитания (избират се от списък).

Опционално качване на снимка на потребителя (лице/цяло тяло), която ще се използва само за визуализации (без бельо и без голота).

Backend: endpoint-и за преглед и актуализация на профила, съхраняване път към снимката.

Frontend: страница „Моят профил“ с форма за изменение.

В бъдеще: стилов въпросник (формуляр, който n8n може да анализира и да генерализира „style profile“).

4.3. Модул „Моят гардероб“ (управление на дрехи)

Потребителят може да добавя дреха по два начина:

качване на снимка от галерията;

снимане директно през камерата (ако браузър/устройство го поддържа).

При добавяне на дреха потребителят може да въведе/коригира следните данни:

тип: тениска, блуза, риза, панталон, пола, рокля, яке, палто, обувки, аксесоари и т.н. (без бельо).

цвят: основен цвят и допълнителни цветове (по избор от предварително дефиниран списък).

сезон: пролет, лято, есен, зима, целогодишно.

стил: casual, business, sport, elegant, streetwear и др.

размер (ако има значение: обувки, панталон, риза и т.н.).

статус: активна, за подаряване/продаване, повредена и т.н. (по избор).

Автоматична класификация:

Backend изпраща към n8n (webhook) новата дреха с линк към снимката.

n8n извиква класификационен модел (примерно Vision API или custom модел) за:

тип дреха;

основен цвят;

евентуално стил (ако моделът го поддържа).

n8n връща данните към Backend (чрез callback или polling) и Backend актуализира записа в базата.

Потребителят може да редактира дрехата, ако класификаторът греши.

Потребителят може да изтрива дрехи или да ги маркира като „неактивни“.

Frontend:

изглед „карти“ (cards) с миниатюри на дрехите;

филтри: по тип, цвят, сезон, стил, статус;

търсене по име/тагове.

4.4. Таблица и структура на гардероба

Вътрешно представяне (БД):

Таблица `users` (основни данни за потребителя).

Таблица `garments` (дрехи):

id, user_id (FK към users);

name (опционално име);

category (тениска, риза, панталон...);

type_subcategory (например: „t-shirt“, „hoodie“, „jeans“);

colors (основен цвят + допълнителни);

season;

style;

size;

image_url;

created_at, updated_at;

status (active, inactive, damaged, donation и др.).

Визуално в UI – раздел „Моят гардероб“ с сортируеми и филтрирани списъци.

4.5. Модул „Outfits“

Потребителят може ръчно да създава outfits като избира няколко дрехи от гардероба и ги групира:

име на outfit-а;

повод (излизане, официално събитие, работа, спорт, разходка и др.);

сезон;

бележка (какво е настроението, къде е носен и т.н.).

Таблица `outfits`:

id, user_id, name, occasion, season, notes, created_at, updated_at.

Таблица `outfit_items`:

id, outfit_id, garment_id (връзка много-към-много между outfit и дрехи).

Frontend:

UI за избор на дрехи и запазване на outfit (multi-select + визуализации на избраните дрехи).

4.6. AI предложения за outfits (AI Stylist логика – базово)

Потребителят задава въпрос или команда (пример: „Предложи ми outfit за вечеря навън“).

Frontend:

изпраща текстовата заявка към Backend (endpoint `/ai/suggestOutfit`).

Backend:

генерира контекст – извлича от базата:

информация за потребителя (пол, възраст, стил);

списък с налични дрехи и метаданни;

по желание – информация за времето от последните 24 ч. (ако е налична).

изпраща заявката към n8n webhook за „AI Outfit Suggestion“.

n8n workflow „AI Outfit Suggestion“:

приема вход: user_id, контекст (списък дрехи/атрибути), повод, дата/час;

извиква LLM (AI) с prompt, който описва:

да използва само дрехи, които са в гардероба на потребителя;

да съобрази времето, повода, сезона;

да дава до N предложения (примерно 3);

да структурира резултата като JSON: списък от outfits с списък от garment_ids, плюс текстово обяснение.

връща JSON резултат към Backend.

Backend:

валидира отговора;

връща към Frontend данните за outfits + коментар на AI стилиста.

(опция) позволява на потребителя да запази някои от предложените outfits в `outfits`.

4.7. Интеграция с прогноза за времето

Използва се публично API (OpenWeatherMap или друго) – интегрирано в n8n.

n8n workflow „Get Weather For User“:

приема: локация (град/държава) и дата/час;

извиква API за времето;

връща: температура, валежи, вятър, кратко описание.

Този workflow се вика:

по време на генериране на outfit suggestion;

при сутрешно известие/препоръка за outfit (ако тази функционалност бъде добавена по-късно).

4.8. Интеграция с онлайн магазини (след MVP)

Цел: когато няма подходящи дрехи в гардероба, AI да предложи (като краен вариант) подходящи артикули от онлайн магазини.

Implement:

n8n workflows за конкретни магазини (напр. Fashion Days), използващи техни API-та или web scraping (ако е правно/технически допустимо).

При запитване от AI, first step: използвай съществуващ гардероб; second step: ако няма подходящи опции – предложи 2–3 артикула по:

размери на потребителя;

ценови диапазон;

стил/повод.

Backend:

получава от n8n списък с предложения (име, линк, цена, картинка) и ги изпраща на Frontend.

Frontend:

визуализира предложенията с ясното маркиране, че са от външен магазин и не са собственост на потребителя.

4.9. Гласов интерфейс (след MVP)

Вход:

използване на Web Speech API или външна услуга за Speech-to-Text (STT).

Frontend превръща гласовата команда в текст и изпраща към Backend.

Изход:

Text-to-Speech (TTS) – или чрез браузърен TTS, или чрез външна услуга.

Логиката на AI отговора не се променя – просто се добавя слой за глас.

4.10. Визуализация на потребителя с дрехи (след MVP)

Цел: генериране на изображение на потребителя, облечен в определен outfit.

Подход:

Потребителят качва референтна снимка (цяло тяло, нормални дрехи, без бельо, без голота).

Системата извиква n8n workflow „Generate Outfit Visualization“.

n8n workflow:

приема: снимка на потребителя, изображения/описания на дрехите;

използва външен генеративен модел (image editing / diffusion) чрез API, който поддържа:

замяна на дрехи върху човек;

запазване на лицето и общата физика.

добавя safety инструкции към prompt-а (без голота, без бельо, без сексуализирано съдържание).

връща генерираното изображение.

Backend:

записва получената визуализация в сториджа;

връща URL към Frontend.

Frontend:

показва изображението в секция за визуализации.

Ограничения:

Забраняват се визуализации по бельо или без дрехи.

Добавя се текстова и техническа защита (AI модерация върху prompt-ите и изображенията).

## 5. Нефункционални изисквания

5.1. Сигурност и поверителност

Всички чувствителни данни да се съхраняват криптирано (пароли – с bcrypt или еквивалентна библиотека).

Трафикът да е само през HTTPS.

Контрол на достъпа: всяка операция по гардероба да е свързана с конкретен user_id и да не позволява достъп до чужди данни.

За снимките: да се използват уникални имена, да няма директни предположими URL адреси; по възможност – защитени линкове.

Политика за лични данни и Terms of Use, включващи:

как се използват снимките;

какво е позволено и забранено.

5.2. Производителност и скалируемост

Бекенд API да е stateless, за да може да се скалира хоризонтално.

n8n инстанцията да е настроена за обработка на множество едновременни workflows.

Използване на кеш за често използвани данни (например метаданни за дрехи, прогноза за времето за деня и т.н.).

5.3. Логване и мониторинг

Логване на ключови събития: логин, добавяне/изтриване на дрехи, създаване на outfit, AI заявки.

Събиране на метрики (брой AI заявки, време за отговор, грешки в интеграциите).

Мониторинг на n8n workflows – log за успешни и неуспешни изпълнения.

5.4. Локализация

Минимум две езикови версии: български и английски.

Frontend да поддържа i18n архитектура (ключове за текстове).

## 6. Детайлно описание на n8n workflows

6.1. Workflow: „Classify Garment“

Trigger: HTTP Webhook от Backend (при нова качена дреха).

Input: garment_id, image_url, user_id.

Стъпки:

1. Извикване на Vision/ML API за класификация на тип и цвят.

2. Мапване на външните категории към вътрешните (напр. „t-shirt“, „shirt“, „jeans“ и т.н.).

3. Връщане към Backend чрез HTTP Request (или запис в инфраструктурна таблица, която Backend наблюдава).

Output: JSON с обновените полета: category, colors, style (ако е налично).

6.2. Workflow: „AI Outfit Suggestion“

Trigger: HTTP Webhook от Backend.

Input: user_profile, list_of_garments (като опростен JSON), occasion, weather_data (по избор).

Стъпки:

1. Опционално: извикване на отделен workflow „Get Weather For User“ ако няма предоставени данни.

2. Подготовка на prompt за LLM, включващ:

кратко описание на потребителя;

списък от дрехи с техните атрибути;

повод и желан брой предложения.

3. Извикване на LLM API (chat/completion) с указания:

да използва само дрехи от гардероба;

да върне резултата в строго определен JSON формат.

4. Валидация на JSON резултата (в n8n, по възможност).

Output: JSON със списък от outfits, всеки с:

списък garment_ids;

текстово обяснение/коментар.

6.3. Workflow: „Get Weather For User“

Trigger: Sub-workflow (Callable Workflow) от други workflows или Backend.

Input: location (city, country), date/time.

Стъпки:

1. Извикване на Weather API.

2. Извличане на основните полета: температура, валежи, описание.

Output: JSON с данни за времето.

6.4. Workflow: „Generate Outfit Visualization“ (след MVP)

Trigger: HTTP Webhook от Backend.

Input: user_image_url, garment_images / garment_descriptions.

Стъпки:

1. Проверка за модерация – забранени са голота, бельо, неподходящи комбинации (по възможност чрез външен модерационен API).

2. Подготовка на prompt за image-generation/vision API.

3. Извикване на съответния API.

4. Запазване на резултатното изображение в сториджа (или връщане към Backend, който да го запази).

Output: URL на генерираното изображение или binary, който Backend да запише.

## 7. Модели на данни (примерен дизайн на база данни)

Основни таблици (релационна база, напр. PostgreSQL):

1. users

id (PK)

email (unique)

password_hash

name

age

gender

height

weight

size_top, size_bottom, size_shoes (по избор)

style_preferences (JSON)

location (за времето)

profile_image_url

created_at, updated_at

2. garments

id (PK)

user_id (FK към users)

name

category

subcategory

colors (JSON или TEXT)

season

style

size

image_url

status

created_at, updated_at

3. outfits

id (PK)

user_id (FK към users)

name

occasion

season

notes

created_at, updated_at

4. outfit_items

id (PK)

outfit_id (FK към outfits)

garment_id (FK към garments)

5. wear_history (по избор за статистики)

id (PK)

user_id (FK към users)

garment_id (FK към garments)

outfit_id (по избор, FK към outfits)

worn_at (дата)

6. ai_chat_sessions (по избор)

id (PK)

user_id (FK към users)

created_at

type (styling, wardrobe_analysis и др.)

7. ai_messages (по избор)

id (PK)

session_id (FK към ai_chat_sessions)

sender (user/assistant)

content (TEXT/JSON)

created_at

## 8. План за реализация (по етапи)

Етап 1: Архитектура и основни компоненти

Избор на технически стек (React/Next.js, Node.js/NestJS, PostgreSQL, n8n, storage).

Настройка на репозитории (frontend, backend, n8n конфигурация).

Настройка на dev, test и production среди.

Създаване на база данни и миграции за основните таблици (users, garments, outfits, outfit_items).

Етап 2: Регистрация, логин и профил

Имплементация на backend endpoints за регистрация, логин, извличане и обновяване на профила.

Frontend форми за регистрация, логин и профил.

Интеграция на auth (JWT или друг механизъм).

Базова UI навигация след логин.

Етап 3: Модул „Моят гардероб“

Backend endpoints за:

създаване (POST /garments);

преглед (GET /garments);

редакция (PUT/PATCH /garments/{id});

изтриване/деактивиране (DELETE /garments/{id}).

Имплементиране на качване на снимки + съхранение в сторидж.

Frontend UI за списък от дрехи, добавяне и редактиране.

n8n workflow „Classify Garment“ и интеграцията му с Backend.

Етап 4: Outfits

Backend endpoints за:

създаване на outfit;

преглед на списък от outfits;

преглед на детайли за outfit;

редакция и изтриване.

Frontend UI за създаване и управление на outfits.

Връзка между outfits и garments (таблица outfit_items).

Етап 5: AI Stylist – първа версия

Създаване на n8n workflow „AI Outfit Suggestion“.

Интеграция на Backend endpoint `/ai/suggestOutfit`.

Frontend чат интерфейс или формуляр за заявка на outfit (формата минимално – „повод + дата/час“).

Тестове с реални данни – коригиране на prompts и логика за избор на дрехи.

Етап 6: Интеграция с прогноза за времето

n8n workflow „Get Weather For User“.

Backend логика за подаване на location към n8n (от профила).

Настройване AI workflow да включва данните за времето при предложения.

Frontend: показване на информация за времето при предложение за outfit.

Етап 7: Удобства и подобрения

Филтри, търсене, по-добро UX за гардероба (сортиране, групиране).

Опция за отбелязване на „носено днес“ (wear_history).

Базова статистика (колко пъти е носена определена дреха).

Етап 8: Допълнителни функции (по избор, след MVP)

Гласови команди (STT/TTS).

Визуализация на outfits върху снимката на потребителя.

Интеграции с онлайн магазини.

Gap analysis, travel capsule, детайлни статистики и cost-per-wear.

Всеки етап трябва да бъде завършван с:

Unit и интеграционни тестове;

Кратка техническа документация (README за съответния модул);

Ревю на UX/UI и малки корекции преди преминаване към следващ етап.

## 9. Заключение

Този документ описва пълния минимален набор от архитектурни решения, функционалности и етапи за разработка на Wardrobe Manager – приложение за интелигентно управление на гардероб и модни препоръки.

Екипът от програмисти може да използва този план като директно ръководство за имплементация, като:

следва предложената архитектура (Frontend + Backend + n8n + БД + storage);

реализира описаните модели на данни;

изгражда стъпка по стъпка функционалностите по описаните етапи;

постепенно добавя по-сложни AI и интеграционни функции след стабилизирането на основните модули.